Проект «Сайт частного адвоката»

Участники:

Межникова Екатерина 199-322

Лыткин Игорь 191-322

Руководитель:

Ковалева Анастасия

Москва 2020

Анотация

Данный инициативный проект был создан для решение проблемы доступности малого бизнеса, в частности, адвокатской деятельности. Данный проект поможет заказчику данного проекта привлекать больше клиентов, а так же увеличить свою медийную популярность.

Сайт должен быть выполнен в лаконичном и минималистичном стиле, с плавными анимациями. В сайте обязательно должна быть форма обратной связи

Цель данного проекта создать информационный одностраничный сайт частного адвоката, заменив старый.

Партнеры

Межникова Юлия Львовна- Практикующий адвокат и юрист, ведет лекции и тренинги по госзакупкам. Нуждается в сайте для привлечения новых клиентов.

Общее задание, план работы

1. Переговорить с заказчиком
2. Обсудить тз
3. Обсудить дизайн
4. Создать тз
5. Создать дизайн
6. Утвердить тз
7. Утвердить дизайн
8. Создание макета
9. Утверждение макета
10. Корректировка текста под сайт
11. Утверждение текста
12. Верстка под пк
13. Адаптив
14. Поиск хостинга, домена
15. Установка сайта
16. Промежуточный отчет
17. Сдача проекта заказчику
18. Финальная корректировка
19. Сдача проекта с учетом финальных правок
20. Финальный отчет

Участники и их роли

### Межникова Е.А. - проектировщик, верстальщик

**Лыткин И.М. - программист, дизайнер, верстальщик**

Личные планы участников

### Межникова Е.А. - проектировщик, верстальщик

1. Обсуждение технического задания в объеме 6-часов
2. Обсуждение дизайн-документа с заказчиком в объеме 6-часов
3. Составление ТЗ в объеме 6-часов
4. Составление ДД в объеме 6-часов
5. Верстка блоков в объеме 6-часов
6. Утверждение ТЗ и ДД с заказчиком в объеме 6 часов
7. Рерайтинг текста заказчика под стилистику сайта в объеме 6 часов
8. Утверждение рерайтинга с заказчиком в объеме 6 часов
9. Выбор хостинга, поиск домена, ресерч по теме размещения сайта в объеме 6 часов
10. Подготовка промежуточного отчета в объеме 6 часов
11. Обсуждение нюансов и личных пожеланий клиента в объеме 6 чаосв
12. Сдача проекта с учетом финальных правок в объеме 6 часов

**Лыткин И.М. - программист, дизайнер, верстальщик**

1. Проектирование сайта в объеме 6 часов
2. Подготовка макета сайта в объеме 6 часов
3. Верстка под десктоп в объеме 6 часов
4. Адоптация сайта под мобильные экраны в объеме 6 часов
5. Ресерч фреймворков, технологий, выбор скриптов и библитоек в объеме 6 часов
6. Корректировка ТЗ и ДД под технические особенности в объеме 6 часов
7. Создание PHP скрипта для формы отправки сообщений в объеме 6 часов
8. Отладка сайта в объеме 6 часов
9. Установка сайта на хостинг, установка домена, установка SSL сертификата в объеме 6 часов
10. Подготовка промежуточного отчета в объеме 6 часов
11. Утверждение готового проекта с заказчиком в объеме 6 часов
12. Финальные правки в объеме 6 часов
13. Обсуждение нюансов и личных пожеланий клиента в объеме 6 чаосв
14. Сдача проекта с учетом финальных правок в объеме 6 часов